会议主题：智能客服项目周会

会议日期：2025-01-15

参会人员：

张伟、李娜、王强、赵敏

会议内容：

1. 张伟负责完成用户登录模块的接口开发，计划在1月20日前完成。

2. 李娜需要整理客服系统的需求文档，本周五之前提交。

3. 王强负责准备下周的系统演示。

4. 数据分析模块需要补充用户画像功能，具体负责人暂未确定。

5. 赵敏提出，需要在月底前完成项目预算评估，但暂时没有明确由谁负责。

6. 下次会议讨论系统上线计划。